

Planning report

June Group C1.02.09 | Diseño y Pruebas II | 14/02/2023

**Miembros:**

* Sánchez González, Álvaro ([alvsangon2@alum.us.es](mailto:alvsangon2@alum.us.es))
* Carrera Bernal, Álvaro ([alvcarber1@alum.us.es](mailto:alvcarber1@alum.us.es))
* Barea Jiménez, Antonio ([antbarjim1@alum.us.es](mailto:antbarjim1@alum.us.es))
* Rodríguez Cordero, Javier ([javrodcor@alum.us.es](mailto:javrodcor@alum.us.es))
* Pacheco Rodrigues, Guillermo Alonso ([guipacrod@alum.us.es](mailto:guipacrod@alum.us.es))

**Repositorio de Github:** [**https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01**](https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01)

Contenido

[Introducción 2](#_Toc127532844)

[Planificación 3](#_Toc127532845)

[Conclusión 4](#_Toc127532846)

[Bibliografía 5](#_Toc127532847)

**Resumen ejecutivo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción de cambios |
| 1.0 | 14/02/2023 | Creación del documento |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Introducción

Con el fin de presentar un reporte completo y detallado del proyecto, se ha desarrollado este documento que describe los objetivos y estrategias implementadas para llevar a cabo el proyecto con éxito.

Este documento se compone de una descripción detallada de los objetivos y estrategias que se han empleado para cumplir con todos los requisitos de este entregable. En él, se encuentra una explicación detallada de las tareas realizadas, junto con la cantidad de horas dedicadas y el presupuesto requerido para completarlas satisfactoriamente.

La estructura del documento radica en la descripción del plan de trabajo para la totalidad de cada tarea, seguido de un desglose de las horas invertidas por cada rol y el costo total del proyecto. Esencialmente, el informe se define por su capacidad para mostrar de manera clara y concisa cómo se ha llevado a cabo el proyecto y cómo se han utilizado los recursos disponibles.

# Planificación

A continuación, se describe la planificación seguida para la realización de cada tarea:

1. Configuración del proyecto en el entorno de desarrollo y su despliegue en Github.
2. Configuración del sistema en inglés y español.
3. Configuración del pom.xml y database.
4. Desarrollo de funcionalidades individuales.
5. Elaboración del analisis report.
6. Elaboración del planning report.
7. Elaboración del charting report.
8. Elaboración del setup configuration report.
9. Elaboración del documento de conocimientos previos de la arquitectura WIS.
10. Elaboración del documento de conocimientos previos de las pruebas de WIS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Horas | Coste personal | Coste total |
| Manager | 2 | 30 | 60 |
| Analista | 2 | 30 | 60 |
| Developer | 2 | 20 | 40 |
| Tester | 2 | 20 | 40 |

# Conclusión

En definitiva, este documento es esencial para comprender cómo se ha llevado a cabo el proyecto y para evaluar su éxito. Asimismo, puede resultar útil como punto de partida para futuros proyectos y para mejorar la gestión de recursos en la organización.

# Bibliografía

Intentionally blank