

Planning Report

June Group C1.02.09 | Diseño y Pruebas II | 14/02/2023

Sánchez González, Álvaro ([alsangon2@alum.us.es](mailto:alsangon2@alum.us.es))

**Repositorio de Github:** [**https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01**](https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01)

Índice

[Introducción 2](#_Toc127285418)

[Contenido 3](#_Toc127285419)

[Conclusión 4](#_Toc127285420)

[Bibliografía 5](#_Toc127285421)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción de cambios |
| 1 | 15/02/2023 | Creación del documento |
| 2 | 07/07/2023 | C0rrección del documento |
|  |  |  |

# Introducción

En este documento se mostrará un informe detallado de los objetivos y estrategias que se han empleado para cumplir con todos los requisitos de este entregable. En él se encuentra una explicación detallada de las tareas realizadas, junto con la cantidad de horas estimadas para completar la tarea, las horas dedicadas y el presupuesto requerido para completarlas satisfactoriamente.

La estructura del documento radica en la descripción del plan de trabajo para la totalidad de cada tarea, seguido de un desglose de las horas invertidas y el costo total del proyecto. Esencialmente, el informe se define por su capacidad para mostrar de manera clara y concisa cómo se ha llevado a cabo el proyecto y cómo se han utilizado los recursos disponibles.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero Tarea | Tarea | Descripción | Horas estimadas | Horas invertidas | Rol Implicado | Coste por hora | Coste estimado a priori | Coste de realizar la tarea |
| 1 | Modificar el menú anónimo. | Se modificará el menú para que incluya una nueva opción en el apartado Anónimo, donde el alumno podrá su DNI, Nombre y Apellidos como se pide con su página favorita. | 1 hora | 30 minutos | Desarrollador | 20€ | 20€ | 10 € |
| 2 | Rellenar el Analysis Report | Elaborar un documento donde se disponga de todos los análisis necesarios de los requerimientos. | 30 minutos | 30 minutos | Analista | 30 € | 15€ | 15 € |
| 3 | Elaborar el Planning Report | Elaborar un documento para la estimación y posteriormente, coste de la tarea. | 50 minutos | 1 hora | Analista | 30€ | 24€ | 30 € |
|  | Tiempo Estimado / Final | | 2 horas 20 minutos | 2 horas | Coste Estimado / Final | | 59€ | 55€ |

# Conclusión

En definitiva, este documento es esencial para comprender cómo se ha llevado a cabo el proyecto y para evaluar su éxito. Asimismo, puede resultar útil como punto de partida para futuros proyectos y para mejorar la gestión de recursos en la organización.

Al final, aunque la estimación del coste ha sido parecida a la original, el tiempo no ha sido bien estimado. Esto se intentará mejorar en los próximos entregables.

# Bibliografía

Intentionally blank