

Planning report

June Group C1.02.09 | Diseño y Pruebas II | 03/02/2023

**Miembros:**

* Sánchez González, Álvaro ([alvsangon2@alum.us.es](mailto:alvsangon2@alum.us.es))
* Carrera Bernal, Álvaro ([alvcarber1@alum.us.es](mailto:alvcarber1@alum.us.es))
* Barea Jiménez, Antonio ([antbarjim1@alum.us.es](mailto:antbarjim1@alum.us.es))
* Rodríguez Cordero, Javier ([javrodcor@alum.us.es](mailto:javrodcor@alum.us.es))
* Pacheco Rodrigues, Guillermo Alonso ([guipacrod@alum.us.es](mailto:guipacrod@alum.us.es))

**Repositorio de Github:** [**https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01**](https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01)

Contenido

[Introducción 2](#_Toc127532844)

[Planificación 3](#_Toc127532845)

[Conclusión 4](#_Toc127532846)

[Bibliografía 5](#_Toc127532847)

**Resumen ejecutivo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción de cambios |
| 1.0 | 03/03/2023 | Creación del documento |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Introducción

Con el fin de presentar un reporte completo y detallado del proyecto, se ha desarrollado este documento que describe los objetivos y estrategias implementadas para llevar a cabo el proyecto con éxito.

Este documento se compone de una descripción detallada de los objetivos y estrategias que se han empleado para cumplir con todos los requisitos de este entregable. En él, se encuentra una explicación detallada de las tareas realizadas, junto con la cantidad de horas dedicadas y el presupuesto requerido para completarlas satisfactoriamente.

La estructura del documento radica en la descripción del plan de trabajo para la totalidad de cada tarea, seguido de un desglose de las horas invertidas por cada rol y el costo total del proyecto. Esencialmente, el informe se define por su capacidad para mostrar de manera clara y concisa cómo se ha llevado a cabo el proyecto y cómo se han utilizado los recursos disponibles.

# Planificación

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Descripción | Asignaciones | Tiempo estimado | Tiempo empleado | Coste |
| Tarea 9 | Añadir datos de inicio al sistema de configuración | Álvaro Sánchez y Guillermo Pacheco  (Desarrolladores) | 1 hora | 1 hora | 40 € |
| Tarea 10 | Crear entidad “Peep” | Javier Rodríguez y Álvaro Carrera  (Desarrolladores) | 1 hora | 30 minutos | 20€ |
| Tarea 11 | Crear entidad “Bulletin” | Javier Rodríguez y Álvaro Carrera  (Desarrolladores) | 1 hora | 45 minutos | 30 € |
| Tarea 12 | Crear entidad “Offer” | Javier Rodríguez y Álvaro Carrera  (Desarrolladores) | 1 hora | 45 minutos | 30 € |
| Tarea 13 | Crear entidad “Note” | Antonio Barea  (Desarrollador) | 1 hora | 45 minutos | 15 € |
| Tarea 14 | Crear entidad “Banner” | Antonio Barea  (Desarrollador) | 1 hora | 45 minutos | 15 € |
| Tarea 15 | Crear un “dashboard” para el administrador del sistema | Álvaro Sánchez y Guillermo Pacheco  (Desarrolladores) | 1 hora y 30 minutos | 1 hora | 40 € |
| Tarea 16 | Popular la base de datos con datos de muestra | Álvaro Sánchez  (Desarrollador) | 45 minutos | 1 hora | 20 € |
| Tarea 18 | Crear el documento de planificación | Antonio Barea  (Analista) | 1 hora | 45 minutos | 22,5 € |
| Tarea 19 | Crear el diagrama UML | Guillermo Pacheco, Javier Rodríguez y Álvaro Carrera  (Analistas) | 2 horas y 30 minutos | 3 horas | 270 € |

Por lo tanto, se han empleado, para la realización de este entregable, un total de 10 horas y 15 minutos con un coste total de 502,5 €

# 

# Conclusión

En definitiva, este documento es esencial para comprender cómo se ha llevado a cabo el proyecto y para evaluar su éxito. Asimismo, puede resultar útil como punto de partida para futuros proyectos y para mejorar la gestión de recursos en la organización.

# Bibliografía

Intentionally blank