

Planning Report

June Group C1.02.09 | Diseño y Pruebas II | 15/03/2023

Carrera Bernal, Álvaro (alvcarber1@alum.us.es)

**Repositorio de Github:** [**https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01**](https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D01)

Índice

[Índice 1](#_Toc129789572)

[Introducción 3](#_Toc129789573)

[Contenido 4](#_Toc129789574)

[Conclusión 5](#_Toc129789575)

[Bibliografía 6](#_Toc129789576)

**Resumen ejecutivo:** Para una correcta realización del proyecto es necesario una buena planificación, donde se detalle el número de tareas que se deben de realizar, junto con el tiempo estimado de realización de esta y junto al rol recomendado para llevarla a cabo. Una vez realizada la tarea, se debe indicar el tiempo dedicado para así poder llevar un informe detallado de la cantidad de horas invertidas en este entregable. Con la horas dedicadas, se podrá calcular el coste total para la realización de este entregable.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción de cambios |
| 1 | 14/03/2023 | Creación del documento |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Introducción

En este documento se mostrará un informe detallado de los objetivos y estrategias que se han empleado para cumplir con todos los requisitos de este entregable. En él se encuentra una explicación detallada de las tareas realizadas, junto con la cantidad de horas estimadas para completar la tarea, las horas dedicadas y el presupuesto requerido para completarlas satisfactoriamente.

La estructura del documento radica en la descripción del plan de trabajo para la totalidad de cada tarea, seguido de un desglose de las horas invertidas y el costo total del proyecto. Esencialmente, el informe se define por su capacidad para mostrar de manera clara y concisa cómo se ha llevado a cabo el proyecto y cómo se han utilizado los recursos disponibles.

# Contenido

A continuación, se describe la planificación seguida para la realización de cada tarea:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Horas estimadas | Horas invertidas | Rol Implicado | Coste de realizar la tarea |
| IR-04 | 15 minutos | 15 minutos | Desarrollador | 3 € |
| IR-05 | 1 hora | 1 horas 45 minutos | Desarrollador | 29 € |
| IR-06 | 50 minutos | 1 hora | Desarrollador | 20 € |
| IR-07 | 30 minutos | 25 minutos | Desarrollador | 5 € |
| Testing Requirement | 20 minutos | 25 minutos | Desarrollador | 5 € |
| Analysis report | 30 minutos | 30 minutos | Analista | 9 € |
| Planning report | 45 minutos | 45 minutos | Analista | 14 € |

Por lo tanto, el coste total de realizar las tareas individuales del segundo entregable ha sido de 180€ invirtiendo un total de 6 horas y 40 minutos.

# Conclusión

En definitiva, este documento es esencial para comprender cómo se ha llevado a cabo el proyecto y para evaluar su éxito. Asimismo, puede resultar útil como punto de partida para futuros proyectos y para mejorar la gestión de recursos en la organización.

# Bibliografía

Intentionally blank