

Planning Report

June Group C1.02.09 | Diseño y Pruebas II | 20/04/2023

* Sánchez González, Álvaro ([alvsangon2@alum.us.es](mailto:alvsangon2@alum.us.es))

**Repositorio de Github:** [**https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D03**](https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D03)

Índice

[Índice 1](#_Toc129789572)

[Introducción 3](#_Toc129789573)

[Contenido 4](#_Toc129789574)

[Conclusión 5](#_Toc129789575)

[Bibliografía 6](#_Toc129789576)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción de cambios |
| 1 | 20/04/2023 | Creación del documento |
| 2 | 07/07/2023 | Corrección del documento |
|  |  |  |

# Introducción

En este documento se mostrará un informe detallado de los objetivos y estrategias que se han empleado para cumplir con todos los requisitos de este entregable. En él se encuentra una explicación detallada de las tareas realizadas, junto con la cantidad de horas estimadas para completar la tarea, las horas dedicadas y el presupuesto requerido para completarlas satisfactoriamente.

La estructura del documento radica en la descripción del plan de trabajo para la totalidad de cada tarea, seguido de un desglose de las horas invertidas y el costo total del proyecto. Esencialmente, el informe se define por su capacidad para mostrar de manera clara y concisa cómo se ha llevado a cabo el proyecto y cómo se han utilizado los recursos disponibles.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero Tarea | Tarea | Descripción | Horas estimadas | Horas invertidas | Rol Implicado | Coste por hora | Coste estimado a priori | Coste de realizar la tarea |
| 1 | Implementar funciones para todos los usuarios sobre Lecturer | Permitir registrarse y convertirse en un Lecturer | 30 minutos | 30 minutos | Desarrollador | 20€ | 10€ | 10€ |
| 2 | Implementar modificación de Lecturer | Permitir la modificación de tu propio usuario como Lecturer | 1 horas | 1 hora | Desarrollador | 20 € | 20€ | 20 € |
| 3 | Implementar funciones para todo los usuarios sobre Course | Permitir el listado y mostrado de los cursos publicados. | 1 hora  30 minutos | 1 hora | Desarrollador | 20€ | 30€ | 20 € |
| 4 | Implementarar funciones para Lecturer sobre Course | Permitir todas las funciones CRUD a los Lecturer sobre course y añadir o eliminar Lectures si no esta publicado el Course | 2 horas | 2 horas  30 minutos | Desarrollador | 20€ | 40€ | 50€ |
| 5 | Implementarar funciones para Lecturer sobre Lecturer | Permitir todas las funciones CRUD a los Lecturer sobre Lecture. | 3 horas | 3 horas | Desarrollador | 20 € | 60€ | 60 € |
| 6 | Implementar el Dashboard de Lecturer | Implementar Dashboard donde se disponga datos sobre el usuario como Lecturer | 1 hora | 2 horas | Desarrollador | 20 € | 20€ | 40€ |
| 7 | Analysis report | Elaborar un documento donde se disponga de todos los análisis necesarios de los requerimientos. | 1 hora | 30 minutos | Analista | 30 € | 30€ | 15€ |
| 8 | Planning report | Elaborar un documento para la estimación y posteriormente, coste de la tarea. | 1 hora | 30 minutos | Analista | 30 € | 30€ | 15€ |
|  | Tiempo Estimado / Final | | 11 horas | 11 horas | Coste Estimado / Final | | 240 € | 230 € |

# Conclusión

En definitiva, este documento es esencial para comprender cómo se ha llevado a cabo el proyecto y para evaluar su éxito. Asimismo, puede resultar útil como punto de partida para futuros proyectos y para mejorar la gestión de recursos en la organización.

En resumen, aunque las horas y precio se aproximan mucho a la estimada, las tareas se deben estimar mejor, tanto hacia arriba con las de desarrollo como hacia abajo las de análisis.

# Bibliografía

Intentionally blank