

Planning Report

June Group C1.02.09 | Diseño y Pruebas II | 25/05/2023

* Sánchez González, Álvaro ([alvsangon2@alum.us.es](mailto:alvsangon2@alum.us.es))

**Repositorio de Github:** [**https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D04**](https://github.com/Acme-L3/Acme-L3-D04)

Índice

[Índice 1](#_Toc129789572)

[Introducción 3](#_Toc129789573)

[Contenido 4](#_Toc129789574)

[Conclusión 5](#_Toc129789575)

[Bibliografía 6](#_Toc129789576)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción de cambios |
| 1 | 25/05/2023 | Creación del documento |
| 2 | 07/07/2023 | Modificación del documento |
|  |  |  |

# Introducción

En este documento se mostrará un informe detallado de los objetivos y estrategias que se han empleado para cumplir con todos los requisitos de este entregable. En él se encuentra una explicación detallada de las tareas realizadas, junto con la cantidad de horas estimadas para completar la tarea, las horas dedicadas y el presupuesto requerido para completarlas satisfactoriamente.

La estructura del documento radica en la descripción del plan de trabajo para la totalidad de cada tarea, seguido de un desglose de las horas invertidas y el costo total del proyecto. Esencialmente, el informe se define por su capacidad para mostrar de manera clara y concisa cómo se ha llevado a cabo el proyecto y cómo se han utilizado los recursos disponibles.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero Tarea | Tarea | Descripción | Horas estimadas | Horas invertidas | Rol Implicado | Coste por hora | Coste estimado a priori | Coste de realizar la tarea |
| 1 | Implementar pruebas sobre Course | Implementar pruebas unitarias sobre las funciones implementadas de Course | 3 horas | 3 horas 30 minutos | Desarrollador | 20€ | 60€ | 70€ |
| 2 | Implementar pruebas sobre Lecture | Implementar pruebas unitarias sobre las funciones implementadas de Lecture | 2 horas | 2 hora | Desarrollador | 20 € | 40€ | 40 € |
| 3 | Analysis report | Elaborar un documento donde se disponga de todos los análisis necesarios de los requerimientos. | 30 minutos | 30 minutos | Analista | 30 € | 15€ | 15€ |
| 4 | Planning report | Elaborar un documento para la estimación y posteriormente, coste de la tarea. | 30 minutos | 30 minutos | Analista | 30 € | 15€ | 15€ |
|  | Tiempo Estimado / Final | | 5 horas | 5 horas 30 minutos | Coste Estimado / Final | | 130 € | 140 € |

# Conclusión

En definitiva, este documento es esencial para comprender cómo se ha llevado a cabo el proyecto y para evaluar su éxito. Asimismo, puede resultar útil como punto de partida para futuros proyectos y para mejorar la gestión de recursos en la organización.

Aunque la estimación no era mala, se encontró un problema con las pruebas de Course y al final se ha tardado un poco mas de lo esperado.

# Bibliografía

Intentionally blank